## U c h w a ł a  Nr XXVII/ 130 /05

## Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 13  września 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/79/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Padew Narodowa”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej  u c h w a l a, co następuje:

§  1  W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/79/04 Rady Gminy w Padwi narodowej z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Padew Narodowa”,  tabela nr 29. „Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004 – 2007” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa.

§  3 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i      Rozwoju Gospodarczego.

§  4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela nr 29. Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004 – 2010

| NAZWA INWESTYCJI | OKRES REALIZACJI | PRZEWIDYWA-NE KOSZTY | ODPOWIEDZIAL-NY | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZPORR | INNE FUNDUSZE |
| BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |
| Budowa II odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | 2004 r. | 1.500.160 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 75% kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych | NFOŚ WFOŚ |
| Budowa III odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej i Pierzchnem | 2004 r. | 1.095.200 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 75% kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych | NFOŚ WFOŚ |
| Budowa IV odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | 2004 r. – 2006 r. | 2.096.506 zł | Gmina Padew Narodowa | Budżet gminy |  |
| Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – II etap (obejmujący sołectwa : Kębłów, Wojków, Domacyny, Przykop, Zaduszniki i Rożniaty) | 2006 r. – 2007 r. | 4.584.406,34 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci wykonanych w II etapie budowy (obejmującym sołectwa: Kębłów, Wojków, Domacyny, Przykop, Zaduszniki i Rożniaty) | 2007 | 1.020.000 | Gmina Padew Narodowa | Środki mieszkańców, Budżet gminy |  |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Babule, Piechoty, Zarównie i Zachwiejów | 2008 r. – 2009 r. | 3.000.000 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych | NFOŚ WFOŚ |
| BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH O ZNACZENIU LOKALNYM |
| Budowa drogi gminnej w Padwi Narodowej do oczyszczalni ścieków | 2005 | 100.000 zł | Gmina Padew Narodowa | Budżet gminy – 30% Budżet państwa – 70% |  |
| Budowa drogi gminnej w Padwi Narodowej „Jeziórko – Wątoki” | 2004 | 360.591 zł | Gmina Padew Narodowa | Budżet gminy – 100% |  |
| Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Padew Narodowa | 2006 r. | 998.635,88 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| Modernizacja dróg gminnych po budowie kanalizacji w Padwi narodowej | 2007 | 500.000 zł | Gmina Padew Narodowa | Budżet gminy – 100 % |  |
| Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Kębłów, Wojków, Domacyny, Przykop, Zaduszniki i Rożniaty | 2008 r. | 1.000.000 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie | 2010 r. | 500.000 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY KULTURALNEJ, TURYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ |
| Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Padwi Narodowej | 2006 – 2007 | 4.080.000 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| Budowa domu porzebowego w Padwi Narodowej | 2007 | 40.000 zł | Parafia Rzymsko-Katolicka w Padwi Narodowej | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| Budowa domu pogrzebowego w Domacynach | 2007 | 40.000 zł | Parafia Rzymsko-Katolicka w Domacynach | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| Budowa domu pogrzebowego w Zachwiejowie | 2007 | 40.000 zł | Parafia Rzymsko-Katolicka w Zachwiejowie | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych |  |
| GOSPODARKA ODPADAMI |
| Modernizacja gminnego wysypiska śmieci w Padwi Narodowej | 2007 | 200.000 zł | Gmina Padew Narodowa | Działanie 3.1 Współfinansowanie: EFRR – 50 % kwalifikowanych wydatków publicznych i budżet państwa – 10% kosztów kwalifikowanych | WIOŚ |

Uchwała Nr XXVII / 131 /05

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 13 września 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/106/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 marca 2005 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/97/04 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/87/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 października 2004 r. zmieniającej Uchwałę Nr VIII/48/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Padew Narodowa na lata 2002-2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h w a l a, co następuje:

§  l    Załącznik do Uchwały Nr XXIII/106/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 marca 2005 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/87/04 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia  29 października 2004 r. zmieniającej Uchwałę Nr VIII/48/03 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 29 sierpnia 2003 r. sprawie  wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Padew Narodowa na lata 2002-2007 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§  2   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§   3   Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

§  4  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Padew Narodowa na lata 2002-2010    Załącznik do uchwały Nr XXVII/131/05

### Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 13 września 2005 r.

| Lp. | Nazwa zadania | Termin | Nakłady przewidziane do poniesienia w latach: | Wartość zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozpoczęcia | zakończenia | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1. | Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji -dokumentacja |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 | Budżet gminy |
| 2. | Budowa dróg |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000 | Budżet gminy |
| 3. | Budowa hali sportowej |  |  | 650.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650.000 | Budżet gminy |
| 4. | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i I odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | III 2003 r | IX 2003 r |  | 4.192.245 |  |  |  |  |  |  |  | 4.192.245 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE |
| 5. | Budowa II odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej | III 2004 r | VII 2004 r |  |  | 1.500.160 |  |  |  |  |  |  | 1.500.160 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE |
| 6. | Budowa III odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej i w Pierzchnem | III 2004 | III 2005 |  |  | 895.200 | 200.000 |  |  |  |  |  | 1.095.200 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE |
| 7. | Budowa drogi gminnej dz.ew.4145 (droga gminna Jeziórko-Wątoki), 4144, 307/1, 208/4 | V 2004 | VII 2004 |  |  | 200.705 159.886 |  |  |  |  |  |  | 360.591 | Budżet gminy, |
| 8. | Budowa dróg gminnych osiedlowych po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej | V 2004 |  |  |  | 12.458 |  |  |  |  |  |  | 12.458 | Budżet gminy – 12.458 |
| 9. | Budowa drogi gminnej dz.ew. 221/1 (droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków) | V 2005 | VII 2005 |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  | 100.000 | Budżet gminy, Budżet państwa |
| 10. | Budowa IV odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej, prace dodatkowe na kanalizacji (opracowanie dokumentacji) | IX 2005 | VI 2006 |  |  | 600.000 (10.558) | 1.080.000 | 416.506 |  |  |  |  | 2.096.506 | Budżet gminy- |
| 11 | Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Padew Narodowa | III 2006 | IX 2006 |  |  |  |  | 998.635,88 |  |  |  |  | 998.635,88 | Budżet gminy Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 12 | Modernizacja dróg gminnych po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej | V 2007 | IX 2007 |  |  |  |  |  | 500.000 |  |  |  | 500.000 | Budżet gminy |
| 13. | Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – II etap (obejmujący sołectwa: Zaduszniki, Przykop, Domacyny, Wojków, Rożniaty, Kębłów) | III 2006 | IX 2007 |  |  |  |  | 2.900.000,10 | 1.684.406,24 |  |  |  | 4.584.406,34 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 14 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci wykonanych w II etapie budowy (obejmującym sołectwa : Kębłów, Wojków, Domacyny, Przykop, Zaduszniki i Rożniaty) | III 2007 | X 2007 |  |  |  |  |  | 1.020.000 |  |  |  | 1.020.000 | Środki mieszkańców Budżet gminy |
| 15. | Modernizacja dróg obejmująca sołectwa: Zaduszniki, Przykop, Domacyny, Wojków, Rożniaty, Kębłów | III 2008 | IX 2008 |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 16 | Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – III etap (obejmujący sołectwa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie) | III 2008 | X 2009 |  |  |  |  |  |  | 1.800.000 | 1.200.000 |  | 3.000.000 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |
| 17 | Modernizacja dróg obejmująca sołectwa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie | III 2010 | IX 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000 | 500.000 | Budżet gminy, Środki pomocowe UE Budżet państwa |

U c h w a ł a  Nr XXVII/ 132 /05

Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 13 września 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/109/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. art. 109 ust. 1, 110 ust. 1, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)  Rada Gminy w Padwi Narodowej  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1 W § 1 uchwały nr XXIII/109/05 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2005 r. dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „ Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały”.

§ 2 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

§ 4  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 132 /05

Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia

13 września 2005 r.

# Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. „Poprawa stanu infrastruktury

# w gminie Padew Narodowa na lata 2005-2007”

| Lp | Nazwa zadania | Cel | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wysokość wydatków ( w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa III odcinka sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej i Pierzchnem | Kanalizacja ściekowa ciśnieniowo-grawitacyjna spowoduje odbiór nieczystości płynnych ze 146 obiektów mieszkalnych - zabezpieczy wody gruntowe przed skażeniem | Urząd Gminy | 2004 2005 (III) | 895.200 200.000 | 2004 r.-895.200,- 2005 r. – 200.000,- |
| 2. | Budowa dróg budowa drogi gminnej nr ew. 221/1 w Padwi Narodowej o długości 0,87 km (do oczyszczalni ścieków) | Wymiana nawierzchni dróg z nawierzchni żużlowej na asfaltową – poprawa warunków korzystania z dróg, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Gminy | 2005 | 100.000 | 2005 r. – 100.000,- |
| 3. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Padwi Narodowej: budowa IV odcinka sieci kanalizacyjnej, kanalizacji Osiedla „Jeziórko” prace dodatkowe na kanalizacji dokończenie opracowania dokumentacji technicznej (teren podwiślański i podleśny) | Kanalizacja ściekowa ciśnieniowo-grawitacyjna spowoduje odbiór nieczystości płynnych ze 128 obiektów mieszkalnych - zabezpieczy wody gruntowe przed skażeniem. Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli na przystąpienie do realizacji II i III etapu kanalizacji gminy Padew Narodowa | Urząd Gminy | 2004 2006 | 2.096.506 w tym: 892.650 152.356 1.008.000 43.500 | 2005 r. 476.144,- 2006 r. 416.506,- 2005 r. 152.356,- 2004 r. 600.000,- 2005 r. 408.000,- 2005 r. 43.500,- |
| 4. | Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w miejscowości Padew Narodowa | W efekcie realizacji inwestycji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: nastąpi poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury, zwiększy się nośność zmodernizowanych dróg, dostępność do powierzchni terenów inwestycyjnych | Urząd Gminy | 2006 | 998.635,88 | 2006 r. – 998.635,88 w tym: budżet gminy 399.454,35 ZPORR 499.317,94 budżet państwa 99.863,59 |
| 5. | Modernizacja dróg gminnych po budowie kanalizacji w Padwi Narodowej | Wymiana nawierzchni dróg z nawierzchni żużlowej na asfaltową – poprawa warunków korzystania z dróg, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Gminy | 2007 | 500.000 | 2007 r. budżet gminy 500.000,- |
| 6. | Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – II etap (obejmujący sołectwa : Kębłów, Wojków, Domacyny, Przykop, Zaduszniki i Rożniaty) | Głównym produktem realizacji projektu będzie: sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 41,7 km, w tym sieć grawitacyjna 23,4 km, sieć tłoczna 18,3 km, 29 przepompowni | Urząd Gminy | 2006 2007 | 4.584.406,34 | 2006 r. - 2.900.000,10 w tym: ZPORR – 1.450.000,05 budżet gminy – 1.160.000,04 budżet państwa – 290.000,01 2007 r. - 1.684.406,24 w tym: ZPORR – 842.203,12 budżet gminy – 673.762,50 budżet państwa – 168.440,62 |
| 7. | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci wykonanych w II etapie budowy (obejmującym sołectwa : Kębłów, Wojków, Domacyny, Przykop, Zaduszniki i Rożniaty) | Głównym produktem realizacji projektu będzie wybudowanie przyłączy domowych o długości 15,2 km. Do kanalizacji zostanie przyłączonych 500 gospodarstw domowych i ok. 70 podmiotów gospodarczych. | Urząd Gminy | 2007 | 1.020.000 | Środki mieszkańców, Budżet gminy |

## U c h w a ł a  Nr XXVII/ 133 /05

Rady  Gminy  Padew  Narodowa

z dnia 13 września 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa w 2005r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 109, 122, 124 i 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy w Padwi Narodowej

u c h w a l a, co następuje :

§ 1 1) Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę  21.315  zł

- zwiększenia należy dokonać w :

- Dz.751 rozdz.75107 § 2010 o kwotę   14.115 zł

(dotacja na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia I i II tury wyborów

Prezydenta RP)

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę    3.400 zł

(dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej)

- Dz. 921 rozdz. 92120 § 2710  o kwotę   10.000 zł

(dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury)

- zmniejszenia należy dokonać w:

- Dz.852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę    6.200 zł

(dotacja na opłatę składek zdrowotnych za podopiecznych OPS)

2) Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę  21.315 zł

- zwiększenia należy dokonać w :

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 o kwotę   5.000 zł

(wydatki na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Wojkowie o    pow. 0,7003 ha)

- Dz. 751 rozdz. 75107 § 4210 o kwotę   5.295 zł

- Dz. 751 rozdz. 75107 § 4300 o kwotę   8.820 zł

(wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów    Prezydenta RP)

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 o kwotę  7.780 zł

(wydatki na zakup komputera i kserokopiarki na potrzeby OPS)

- Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 20.000 zł

(dotacja na wydatki – remont obiektów zabytkowych)

b) zmniejszenia należy dokonać w :

- Dz. 700 rozdz.70005 § 4210 o kwotę   10.000 zł

(zmniejszenie wydatków rzeczowych w mieniu komunalnym )

- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810  o kwotę  5.000 zł

(zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup nieruchomości

gruntowej położonej w Wojkowie o pow. 0,7003 ha)

- Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130  o kwotę  6.200 zł

(zmniejszenie wydatków na składki zdrowotne za podopiecznych)

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210  o kwotę  4.380 zł

(zmniejszenie wydatków rzeczowych w OPS)

§ 2  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 3  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i

Rozwoju Gospodarczego.

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Padwi Narodowej.